|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ****ИСКЕ ТОМБАҒОШ АУЫЛ СОВЕТЫ****АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ**Иске Томбағош ауылы, тел.(34769) 2-47-19 |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН****МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****СТАРОТУМБАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**с. Старотумбагушево, тел.(34769) 2-47-19 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **БОЙОРОК** |  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 21 февраль 2014 й № 2р |  21 февраля 2014 г. |

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 95-р от 13.02.2014 года, распоряжения главы администрации муниципального района Шаранский район № 33-р от 20.02.2014 года и в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет (приложение 1).

 2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет в 2014 году (приложение 2).

 3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

 - обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на территории сельского поселения;

- организовать и провести сходы граждан, с обучением населения сельского поселения правилам поведения и действиям во время паводка;

- выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

 - принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организаций медицинской помощи и устойчивому функционированию системы жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- директорам школ (Шамшеев В.В., Исламова Л.А.), до 10 марта 2014 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению несчастных случаев и мерам личной безопасности в паводковый период.

 4.Противопаводковой комиссии организовать работу по выполнению мероприятий, направленных на безаварийное проведение весеннего половодья.

 5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Х. Бадамшин

 Приложение 1

 к распоряжению главы

 сельского поселения

 муниципального района

 Шаранский район

 Республики Башкортостан

 № 2р от 21февраля 2014 г

**Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет**

Председатель комиссии:

Бадамшин И.Х. – глава сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет

Секретарь комиссии:

Атнагузина О.И. –управляющий делами администрации сельского поселения

 Члены комиссии:

 Шамшеев В.В. – директор филиала МБОУ «СОШ с.Шаран №2 – ООШ д.Старотумбагушево»

 Исламова Л.А. – зав. МБОУ «НОШ д.Темяково»

 Саитова Л.М. – заведующий муниципального бюджетного учреждения «Старотумбагушевский сельский клуб муниципального района Шаранский

 район Республики Башкортостан»

 Гумерова Г.М. – заведующая ФАП д.Старотумбагушево

 Саитова Л.С. – заведующая ФАП д.Темяково

Ишинбаева С.А. – главный библиотекарь сельской библиотеки д.Старотумбагушево

ИП Саитова Е.Т.

ИП Исламова И.А.

ИП Хамитов Р.Г. глава КФХ

ИП Валиуллин И.Ф.

Управляющий делами О.И. Атнагузина

 Приложение 2

 к распоряжению главы

 сельского поселения

 муниципального района

 Шаранский район

 Республики Башкортостан

 № 2р от 21февраля 2014 г

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на

территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

в 2014 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении, в хозяйствах утвердить план мероприятий. | до 01.03.2014 г. | Администрация СП, руководители хозяйств |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами,  | до 03.03.2014 г. | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить отверстия водосбросов и водоспусков от снега,  | До 20.03. 2014 г.постоянно | Члены противопаводковой комиссии, арендаторы прудов |
|  | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега.  | до 20.03.2014 г. | Администрация СП, Руководители учреждений, хозяйств и организации всех форм собственности |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 25.03.2014 г. на период половодья | ИП Хамитов Р.Г. |
| 10. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 24.03.2014 г. | Администрация СП, Руководители учреждений, хозяйств |
| 11. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения и бесперебойной работы предприятий. | до 24.03.2014 г. | Администрация СПИндив идуальные предприниматели |
| 12. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах | до 24.03.2014 г. | Заведующие ФАПд. Старотумбагушево,д. Темяково |
| 13 | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | До 20.03.2014 г | Глава сельского поселения |

Председатель противопаводковой комиссии: И.Х. Бадамшин