|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ШАРАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ**  **ИСКЕ ТОМБАҒОШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ**  Иске Томбағош ауылы, тел.(34769) 2-47-19 |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШАРАНСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **СТАРОТУМБАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  с. Старотумбагушево, тел.(34769) 2-47-19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **БОЙОРОК** | **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 21 февраль 2014 й № 2р | 21 февраля 2014 г. |

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 95-р от 13.02.2014 года, распоряжения главы администрации муниципального района Шаранский район № 33-р от 20.02.2014 года и в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет в 2014 году (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на территории сельского поселения;

- организовать и провести сходы граждан, с обучением населения сельского поселения правилам поведения и действиям во время паводка;

- выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организаций медицинской помощи и устойчивому функционированию системы жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- директорам школ (Шамшеев В.В., Исламова Л.А.), до 10 марта 2014 года провести профилактические мероприятия среди дошкольников, учащихся по предупреждению несчастных случаев и мерам личной безопасности в паводковый период.

4.Противопаводковой комиссии организовать работу по выполнению мероприятий, направленных на безаварийное проведение весеннего половодья.

5. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Х. Бадамшин

Приложение 1

к распоряжению главы

сельского поселения

муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 2р от 21февраля 2014 г

**Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет**

Председатель комиссии:

Бадамшин И.Х. – глава сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет

Секретарь комиссии:

Атнагузина О.И. –управляющий делами администрации сельского поселения

Члены комиссии:

Шамшеев В.В. – директор филиала МБОУ «СОШ с.Шаран №2 – ООШ д.Старотумбагушево»

Исламова Л.А. – зав. МБОУ «НОШ д.Темяково»

Саитова Л.М. – заведующий муниципального бюджетного учреждения «Старотумбагушевский сельский клуб муниципального района Шаранский

район Республики Башкортостан»

Гумерова Г.М. – заведующая ФАП д.Старотумбагушево

Саитова Л.С. – заведующая ФАП д.Темяково

Ишинбаева С.А. – главный библиотекарь сельской библиотеки д.Старотумбагушево

ИП Саитова Е.Т.

ИП Исламова И.А.

ИП Хамитов Р.Г. глава КФХ

ИП Валиуллин И.Ф.

Управляющий делами О.И. Атнагузина

Приложение 2

к распоряжению главы

сельского поселения

муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 2р от 21февраля 2014 г

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на

территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

в 2014 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении, в хозяйствах утвердить план мероприятий. | до 01.03.  2014 г. | Администрация СП, руководители хозяйств |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты которых могут быть затоплены талыми водами, | до 03.03.  2014 г. | Противопаводковая  комиссия |
| 3. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить отверстия водосбросов и водоспусков от снега, | До 20.03.  2014 г.  постоянно | Члены противопаводковой комиссии, арендаторы прудов |
|  | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега. | до 20.03.  2014 г. | Администрация СП, Руководители учреждений, хозяйств и организации всех форм собственности |
| 9. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами. | до 25.03.  2014 г. на период половодья | ИП Хамитов Р.Г. |
| 10. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов. | до 24.03.  2014 г. | Администрация СП, Руководители учреждений, хозяйств |
| 11. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения и бесперебойной работы предприятий. | до 24.03.  2014 г. | Администрация СП  Индив идуальные предприниматели |
| 12. | Создать необходимый запас лекарственных препаратов во всех фельдшерско-акушерских пунктах | до 24.03.  2014 г. | Заведующие ФАП  д. Старотумбагушево,  д. Темяково |
| 13 | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | До 20.03.2014 г | Глава сельского поселения |

Председатель противопаводковой комиссии: И.Х. Бадамшин