| Башкортостан Республикаһының Шаран районы муниципаль районының Иске Томбағош ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте Үҙәк урамы, 14-се йорт, Иске Томбағош ауылы Шаран районы Башкортостан Республикаһының 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru www.tumbagush ru |  | Администрация сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан ул. Центральная, д.14 д. Старотумбагушево Шаранского района Республики Башкортостан, 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru, www.tumbagush.ru |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апрель 2022 й.                   № 11                    01 апреля  2022 г.

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству населенных пунктов

сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

В целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского  поселения от 22 декабря 2020 года № 17/132 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (приложение № 1)

2. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и разместить на сайте сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан http://tumbagush.ru

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения                                         М.М. Тимерханов

Приложение № 1

к постановлению и.о. главы сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет

от 01.04.2022г. № 11

план

основных мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 05.04.2022г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории сельского поселения | в течении года | Администрация сельского поселения |
| 3 | Провести рейды по населенным пунктам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | в течении года | Администрация сельского поселения |
| 4 | Направлять письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | в течении года | Администрация сельского поселения |
| 5 | Направлять гражданам - собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Администрация сельского поселения |
| 6 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории сельского поселения и соблюдения Правил пожарной безопасности, об организации сбора и вывоза ТБО от жилых домов (раздельный сбор мусора) | по мере необходимости в течении года | Администрация сельского поселения |
| 7 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению населенных пунктов поселения, побелка деревьев, столбов на территории поселения | апрель - май | Администрация сельского поселения, школы, детский сад, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения |
| 8 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбищ, расположенных на территории поселения | апрель - май | Жители сельского поселения |
| 9 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций, предприятий, независимо от форм собственности | апрель - май | Организации находящиеся на территории поселения |
| 10 | Текущий ремонт памятников воинам ВОВ, наведение санитарного порядка | до 01.05.2022г. | Администрация сельского поселения, работники клуба, библиотеки |
| 11 | Посадка деревьев на территории поселения | апрель - май 2022г. октябрь 2022г. | Администрация сельского поселения, школы, детский сад, жители поселения, организации находящиеся на территории поселения |
| 12 | Ремонт моста в сторону д. Новый Кичкиняш | июнь-июль | Администрация сельского поселения, жители сельского поселения |
| 13 | Организовать работы по своевременному окашиванию травы на общественных, придомовых и прилегающих территориях | май - октябрь | Администрация сельского поселения, жители сельского поселения |
| 14 | Наводить санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования | постоянно в течении года | Администрация сельского поселения, организации и учреждения |
| 15 | Произвести текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | в течении года | Администрация сельского поселения |
| 16 | Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения | в течении года | Подрядная организация по договорам с администрацией сельского поселения |
| 17 | Привести в порядок площадки для сбора мусора в жилых массивах | 2-3 квартал | Жители сельского поселения |