|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһының Шаран районы муниципаль районының Иске Томбағош ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте**  Үҙәк урамы, 14-се йорт, Иске Томбағош ауылы  Шаран районы Башкортостан Республикаһының 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru www.tumbagush. ru | ШаранГерб цветной | **Администрация сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**  ул. Центральная, д.14 д. Старотумбагушево Шаранского района Республики Башкортостан, 452636 Тел.(34769) 2-47-19, e-mail:sttumbs@yandex.ru www.tumbagush. ru |

**БОЙОРОК** **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«10» март 2023 й. № 10 р «10» марта 2023 г.

**Об обеспечении безопасного пропуска весеннего паводка 2023 года**

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода в период весеннего половодья, а также защиты населения и материальных ценностей, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий паводка, администрация сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет в 2023 году (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ на подведомственных объектах и территории;

- организовать и провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов с обучением населения и работников правилам поведения и действиям во время паводка;

- выполнить необходимые работы по защите инженерных сетей и сооружений, подвальных помещений зданий от попадания и размыва паводковыми водами;

- организовать санитарную очистку прилегающих территорий;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке возможной эвакуации людей, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию объектов экономики и систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов;

- заведующему филиалом школы (Баевой И.В.) провести профилактические мероприятия среди учащихся по предупреждению несчастных случаев и мерам личной безопасности в паводковый период.

4. Противопаводковой комиссии организовать работу по выполнению мероприятий, направленных на безаварийное проведение весеннего половодья.

5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения М.М. Тимерханов

Приложение 1

к распоряжению главы сельского поселения

Старотумбагушевский сельсовет муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 10 р от 10 марта 2023г.

**Состав**

**противопаводковой комиссии сельского поселения**

**Старотумбагушевский сельсовет**

Председатель комиссии:

Тимерханов М.М. – глава сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет

Секретарь комиссии:

Гумерова А.Д. –управляющий делами администрации сельского поселения

Члены комиссии:

Баева И.В. – заведующий филиала МБОУ «СОШ № 2 с. Шаран» – ООШ д. Старотумбагушево

Исламова Л.А. – учитель начальных классов филиала МБОУ «СОШ № 2 с. Шаран» – НОШ д. Темяково

Ильгузина З.М. – заведующая ФАП д. Старотумбагушево

Саитова Л.С. – заведующая ФАП д. Темяково

Ишинбаева С.А. – главный библиотекарь сельской библиотеки д. Старотумбагушево

Давлетгареев Э.В. – культ. организатор СК д. Старотумбагушево

ИП ГКФХ «Хамитов И.Р.»

ИП «Валиуллин И.Ф.»

Арендаторы:

Тимиргалин К.М.

Актимиров Г.Э.

Мишин В.И.

Приложение 2

к распоряжению главы сельского поселения

Старотумбагушевский сельсовет муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 10 р от 10 марта 2023г.

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на

территории сельского поселения Старотумбагушевский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан

в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию в сельском поселении, утвердить план мероприятий | до 10.03.  2023г. | Администрация СП, руководители хозяйств |
| 2. | Проверить состояние и готовность гидротехнических сооружений, мостов, очистить отверстия водосбросов и водоспусков от снега | с 20.03.  2023г.  постоянно | Руководители организаций, арендаторы прудов |
| 3. | Очистить кровли жилых домов, общественных и производственных объектов, а также территории вокруг них от снега | до 20.03.  2023г. | Администрация СП, руководители учреждений, хозяйств и организации всех форм собственности |
| 4. | Произвести обваловку на территории ферм с целью недопущения смыва отходов сельхозпроисхождения паводковыми водами | до 20.03.  2023г. | ИП ГКФХ «Хамитов И.Р.» |
| 5. | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения, организовать ликвидацию мест неорганизованного скопления отходов на берегах водных объектов | до 20.03.  2023г. | Администрация СП, руководители учреждений, хозяйств |
| 6. | До начала паводка и дорожной распутицы организовать завоз в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продуктов питания, предметов первой необходимости, запасов топлива и материалов для населения и бесперебойной работы предприятий | до 20.03.  2023г. | Администрация СП,  индивидуальные предприниматели |